# АДМИНИСТРАЦИЯ

## ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 24.03.2020 года О внесении изменений в постановление Администрации Ивняковского сельского поселения от 29.12.2017 года № 203 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Ивняковском сельском поселении на 2018 -2024 годы» | № 48 |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом Ивняковского сельского поселения, утвержденным решением Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 14.04.2006 г. № 17, Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление Администрации Ивняковского сельского поселения от 29.12.2017 года № 203 «Об утверждении муниципальной   программы «Формирование современной городской среды в Ивняковском сельском поселении на 2018-2022 годы», (далее - Программа), следующие изменения:

-прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», (далее - Программа) изложить в новой редакции (Приложение)

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ивняковского сельского поселения Антонову Н. В.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского

сельского поселения                                                                                         И.И. Цуренкова

Приложение к

Постановлению

Администрации Ивняковского СП ЯМР ЯО

от 24.03.2020 года  № 48

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды в Ивняковском сельском поселении»

на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды в Ивняковском сельском поселении» на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области |
| Соисполнители Программы | Муниципальное учреждение «Комплексный центр развития поселения» Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Ивняковского сельского поселения Антонова Н.В. Директор МУ «КЦРП» Носкова Н.А. |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комплексного благоустройства на территории Ивняковского сельского поселения, формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения |
| Задача Программы | Повышение уровня благоустройство дворовых территорий Ивняковского сельского поселения Повышение уровня благоустройство общественных территорий Ивняковского сельского поселения |
| Основные мероприятия муниципальной программы | Благоустройство дворовых территорий Ивняковского сельского поселения Благоустройство общественных территорий Ивняковского сельского поселения |
| Основные целевые индикаторы и показатели Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий; Количество благоустроенных общественных территорий |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего по программе, тыс.руб .: 18 409,3 В т.ч. Федеральный бюджет- 15443,5 Областной бюджет- 1760,8 Местный бюджет- 1205,0 Внебюджетные источники- 0 2018 год, тыс.руб.: 2764,7 В т.ч. Федеральный бюджет- 1327,4 Областной бюджет- 1172,6 Местный бюджет- 264,7 2019 год, тыс. руб.: 3034,1 В т.ч. Федеральный бюджет- 2615,3 Областной бюджет-109,0 Местный бюджет- 309,8 2020 год:, тыс.руб.: 2610,5 В т.ч. Федеральный бюджет- 2380,8 Областной бюджет- 99,2 Местный бюджет- 130,5 2021 год: тыс.руб.: 5000 В т.ч. Федеральный бюджет- 4560 Областной бюджет-190 Местный бюджет- 250 2022 год: тыс.руб.: 5000 В т.ч. Федеральный бюджет- 4560 Областной бюджет-190 Местный бюджет- 250 Участие жителей и организаций поселения: Нефинансовый вклад в проект (безвозмездные работы) - 0,00тыс. руб. (- выпиловка старых деревьев; озеленение (посадка деревьев, кустарников, оформление клумб); - установка лавочек, урн; окраска бордюров; разравнивание песка; расчистка от кустарников и углубление канав вдоль дороги; выделение техники) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на территории Ивняковского сельского поселения; - увеличение количества комплексного обустройства мест общего пользования на территории поселения; - увеличение количества детских игровых комплексов на территории поселения |
| Перечень целевых программ и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | МЦП « Решаем Вместе!» на 2018 -2022 годы | Администрация Ивняковского сельского поселения |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

в Ивняковском сельском поселении

Одним из приоритетных направлений развития Ивняковского сельского поселения является повышение уровня благоустройства, в том числе создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей, благоустройство и приведение в надлежащее состояние дворовых территорий, создание современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности и отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства Ивняковского сельского поселения  показали, что благоустройство территорий полностью или частично не отвечает современным требованиям, установленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, требуется проведение большого объема работ по приспособлению дворовых и общественных территорий к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. Все перемещения по придомовой территории должны быть доступными и не требовать сопровождения третьих лиц.

Состояние придомовых территорий напрямую влияет на восприятие жителями среды проживания, создает комфортные условия для отдыха и досуга жильцам многоквартирных жилых домов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к жилым домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности в 2017 году реализуется губернаторский проект «Решаем вместе, в рамках которой осуществляется:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе  тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам  и проездов к ним;

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

- озеленение дворовых территорий;

- ремонт и восстановление дворового освещения.

На период 2018-2024 годов Ивняковское поселение  в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства также определяют системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения.

Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа) позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При реализации муниципальной   программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной  программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории поселений.

В таком случае муниципальная  программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

# Основные цели и задачи  и целевые показатели Программы

# Целью Программы является повышение уровня комплексного благоустройства на территории  Ивняковского сельского поселения, формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройство дворовых территорий Ивняковского сельского поселения

- повышение уровня благоустройство общественных территорий Ивняковского сельского поселения

Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Целевые индикаторы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 57 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МЦП «Решаем Вместе!» на 2018-2022 год |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 77 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | М2 | 0 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 |

- Сроки реализации Программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 7-летний период (2018-2024 годы).

4. Перечень программных мероприятий

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия

4.1. Благоустройство дворовых территорий Ивняковского сельского поселения

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территорий возможно только при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома с последующим его содержанием.

Благоустройство дворовых территорий возможно только при условии, если осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, к которым прилегает дворовая территория. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ярославской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и включает в себя:

4.1.1.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

в 2018 году: - дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту

дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

-устройство уличного освещения дворовых территорий;

-приобретение и установка скамеек;

-приобретение и установка урн;

с 2019 года: -дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту

дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

-устройство уличного освещения дворовых территорий;

-приобретение и установка скамеек;

-приобретение и установка урн;

-устройство, ремонт автомобильных парковок;

-устройство, ремонт пешеходных дорожек (тротуаров);

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в таблице 1 Программы

Таблица1.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 100 м² | 104 211 |
| 2. | Обеспечение освещение дворовых территорий | 100 м² | 7 058 |
| 3. | Стоимость скамьи с установкой | 1 штука | 11 460 |
| 4. | Стоимость урны для мусора с установкой | 1 штука | 8 050 |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 100 м2 | 104 211 |
| 6. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | 100 м2 | 78 420 |
| 7. | Ремонт и (или) устройство тротуаров (пешеходных дорожек) | 100 м2 | 135 400 |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

4.1.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

в 2018 году: -ремонт и (или) устройство тротуаров;

-ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к

территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

-ремонт и устройство автомобильных парковок

(парковочных мест);

-ремонт и устройство водоотводных сооружений;

-устройство и оборудование детских, спортивных

площадок, иных площадок;

- устройство контейнерных площадок;

- озеленение дворовых территорий.

с 2019 года:  - оборудование детских и (или) спортивных площадок,

иных площадок;

- устройство контейнерных площадок;

- ограждение дворовых территорий;

-озеленение дворовых территорий;

- устройство иных малых архитектурных форм;

-снос строений и сооружений вспомогательного

использования, являющихся общим имуществом

собственников помещений в многоквартирном доме.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ приведена в таблице 2 Программы.

Таблица 2.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и устройство водоотводных сооружений | 1 м | 20 314 |
| 2. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок | 1 площадка | 520 000 |
| 3. | Организация площадок для установки мусоросборников (2,5 (10) | 1 площадка | 145 000 |
| 4. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 21 367 |
| 5. | Озеленение (газоны) | 100 м2 | 45 500 |
| 6. | Установка ограждений | 100 п.м. | 250 000 |
| 7. | Снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме | 1 м2 | 2 740 |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов формируется по итогам инвентаризации с учетом общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», включая многоквартирные дома со сроком ввода в эксплуатацию менее 5 лет.

Администрация Ивняковского сельского поселения  вправе исключать из адресного перечня дворовые территории многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий общественной комиссией.

Администрация Ивняковского сельского поселения вправе исключать из адресного перечня дворовые территории многоквартирных домов, собственники помещений которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории или не приняли решения о благоустройстве в сроки, установленные программой.

Адресный перечень дворовых территорий является приложением 1 к настоящей Программе.

В 2018 году применительно к минимальному и дополнительному перечням работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов и не более 15 процентов от стоимости мероприятий по формированию современной городской среды, при этом доля участия заинтересованных лиц определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках выполнения работ, входящих в минимальный и дополнительный перечни.

С 2019 года применительно к минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов и не более 15 процентов от стоимости мероприятий по формированию современной городской среды, при этом доля участия заинтересованных лиц определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках выполнения работ, входящих в минимальный перечень. Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансового участие заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по формированию современной городской среды, при этом доля участия заинтересованных лиц определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках выполнения работ, входящих в дополнительный перечень.

4.2. Благоустройство общественных территорий Ивняковского сельского поселения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов;

- устройство освещения улицы/парка/сквера. При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2024 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий формируется по итогам инвентаризации с учетом общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы».

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 18409,3 тысяч рублей.

Планируемые средства по годам и источникам:

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет | 15443,5 | 1327,4 | 2615,3 | 2380,8 | 4560,0 | 4560,0 |
| Областной бюджет | 1760,8 | 1172,6 | 109,0 | 99,2 | 190,0 | 190,0 |
| Местный бюджет | 1205,0 | 264,7 | 309,8 | 130,5 | 250,0 | 250,0 |
| Итого по программе | 18409,3 | 2764,7 | 3034,1 | 2610,5 | 5000,0 | 5000,0 |

# 6. Механизм реализации муниципальной Программы

Непосредственными исполнителями программы являются подрядные организации, заключившие, по результатам торгов, муниципальные контракты с Заказчиком (сельские поселения).

Администрация Ивняковского сельского поселения осуществляет:

- контроль исполнения Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координация деятельности подрядных организаций для обеспечения их согласованных действий;

-текущая работа по подготовке и реализации программных мероприятий;

- подведение итогов реализации Программы, корректировка ее на основании результатов работы за год.

Контроль за реализацией муниципальной программы

# Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии из федерального и областного бюджета осуществляется администрацией Ивняковского сельского поселения.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Эффективность реализации программы оценивается ответственным исполнителем программы в установленные сроки отчётности путём соотнесения степени достижения целевых показателей программы с уровнем её финансирования с начала реализации. Показатель эффективности рассчитывается по формуле: (Xn тек - Xn начальн) Kn ------------------------------ (Xn план - Xn начальн) R = ------------------------------------------ х 100% (Fтек / Fплан) где: - плановое значение показателя; - текущее значение показателя; - плановая сумма финансирования по программе; - сумма финансирования на текущую дату; - весовой коэффициент. При значении показателя R 90 % эффективность программы признаётся низкой, при значении 90 % R 95 % - средней, при значении R > 95 % - высокой. При значении R' 90% результативность реализации программы признаётся низкой, при значении 90 % R' 95 % средней, при значении R' > 95 %высокой. При расчёте эффективности и результативности реализации программы используются следующие основные показатели и их весовые коэффициенты: № п/п Наименование показателя Значение весового коэффициента 1. Благоустройство дворовых территорий 1,0 2 Благоустройство общественных территорий 1,0 Оценка эффективности реализации муниципальной программы В результате реализации Программы ожидается: - улучшить состояния территории Ивняковского сельского поселения; - привить жителям района любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на дворовой территории; - создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Ивняковского сельского поселения. Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: - процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу; - процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; - процент привлечения предприятий и организаций района к работам по благоустройству; - уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями).

|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Ивняковском на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением от 24.03.2020 № 48 |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ивняковского сельского поселения, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес дворовой территории | Минимальный обязательный перечень работ- с 2019г. (в 2018г.- ремонт проездов, освещение, скамейки, урны) | Дополнительный перечень работ | Численность проживающих в многоквартирном доме, чел. | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт проездов к территориям, прилегающих к многоквартирным домам; ремонт дворовых проездов, м2 | ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест), м2 | ремонт и (или) устройство тротуаров (пешеходных дорожек) ,м2 | обеспечение освещения , кол-во светильников | установка скамеек, шт | установка урн, шт | установка детского и спортивного комплексов, шт | установка элементов детской площадк, шт | устройство ограждения, п.м. | организация контейнерных площадок,шт | озеленение (газоны, клумбы, посадка кустарника, деревьев, вазоны для цветов), м2, шт |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2018 год |
| 1 | П. Ивняки ул. Новоселов д 6,7 |  |  |  | 2 | 7 | 6 | 2 | 10 | 702 |  |  | 229 | 2764,7 | 1327,4 | 1172,6 | 264,7 |  |
|  | ИТОГО 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 | 2764,7 | 1327,4 | 1172,6 | 264,7 |  |
| 2022 год |
| 1 | Комплексное благоустройство дворовой территории в п.Ивняки ул. Центральная д.7-6б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 | 5000,0 | 4560,0 | 190,0 | 250,0 |  |
|  | ИТОГО 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 | 5000,0 | 4560,0 | 190,0 | 250,0 |  |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  общественных территорий Ивняковского сельского поселения,

подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах

| № п/п | Наименование, месторасположение | Наименование мероприятия по благоустройству | Объем в натуральных показателях, м2 | Численность заинтересован ных жителей, чел. | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |
| 2019 год |
| 1 | Ремонт площади у ДК в с. Сарафоново | благоустройство | 2822 | 1582 | 3034,1 | 2615,3 | 109,0 | 309,8 |  |
|  | ИТОГО 2019 год |  | 2822 | 1582 | 3034,1 | 2615,3 | 109,0 | 309,8 |  |
| 2020 год |
| 1 | Обустройство сквера у часовни п. Ивняки, ул. Центральная | благоустройство |  | 4500 | 2610,5 | 2380,8 | 99,2 | 130,5 |  |
|  | ИТОГО 2020год |  |  | 4500 | 2610,5 | 2380,8 | 99,2 | 130,5 |  |
| 2021 год |
|  | Благоустройство и ремонт общественной территории у памятника участникам ВОВ в с. Сарафоново, Бекреневского с/о, Ярославского района |  |  | 1582 | 5000,0 | 4560,0 | 190,0 | 250,0 |  |
|  | ИТОГО 2021год |  |  | 1582 | 5000,0 | 4560,0 | 190,0 | 250,0 |  |

|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Ивняковском на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением от 24.03.2020 № 48 |
| --- | --- |

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой и территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Ивняковского сельского поселения

| Уличное освещение |
| --- |
|  | Наземный уличный светильник Характеристики: Бетонная опора 1 шт, 2 светильника |
| Скамьи, лавочки |
|  | Лавочка со спинкой (основание бетон) |
|  | Скамья без спинки Высота (мм) 650 Длина (мм) 2000 Ширина (мм) 500 Высота сиденья (мм) 400 |
| Урны |
|  | Урна круглая со вставкой (основание бетон) |

| Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| --- |
|  | Детский игровой комплекс |
|  | Спортивный комплекс |
|  | Песочница |
|  | Качели с жестким подвесом |
|  | Карусель |
|  | Качалка-балансир |
|  | Качалка |
|  | Качалка |
|  | Столик |
|  | Ограждение |
|  | Покрытие из резиновой крошки |

| Гребля |  |
| --- | --- |
| Верхняя тяга |  |
| Жим от груди |  |
| Жим к груди |  |
| Жим ногами |  |
| Маятник |  |
| Эллиптический |  |
| Шаговый |  |
| Твистер |  |
| Скамья для пресса |  |
| Тренажер для спины наклонный |  |
| Стол для армрестлинга |  |
| Брусья |  |
| Двойные лыжи |  |
| Тренажер для рук |  |
| Теневой навес, на раме, ступенчатая крыша, без пола, вместимость до 16 тренажеров |  |

|  | Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Ивняковском на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением от 24.03.2020 № 48 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Ивняковском сельском поселении на 2018 – 2024 годы»

| № строки | Наименование мероприятия |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий Ивняковского сельского поселения, ед. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий Ивняковского сельского поселения, в том числе территорий соответствующего назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), ед. |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Доля трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий,% | х | х | х | х | х |
| 4. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий,% | х | х | х | х | х |
| 5. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий,% | х | х | х | х | х |
| 6. | Количество проведенных мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства земельных участков многоквартирных домов и общественных территорий, составление паспортов благоустройства территорий, ед. | 69 | 69 актуализация | 69 актуализация | 69 актуализация | 69 актуализация |