ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

Администрации Ивняковского сельского поселения от 11.11.2020 г. № 224

**I. Паспорт муниципальной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной целевой программы | МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивняковского сельского поселения» на 2021-2023 годы | | | | |
| Основание для разработки Муниципальной целевой программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  [Закон Ярославской области от 30.06.2011 № 22-з](https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/88036/) «О дорожном фонде Ярославской области»  Решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 04.12.2013 года № 154 « О создании дорожного фонда Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО» | | | | |
| Заказчик Программы | Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области | | | | |
| Разработчик Программы | МУ «КЦРП» | | | | |
| Ответственный исполнитель | -МУ «КЦРП»;  - Администрация Ивняковского сельского поселения; | | | | |
| Координатор Программы | Директор МУ «КЦРП» Носкова Е.А. | | | | |
| Цель Программы | Приведение в нормативное автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивняковского сельского поселения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ | | | | |
| Перечень разделов Программы | 1. Паспорт Программы 2. Сведения об общей потребности в ресурсах 3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы 4. Цель и задачи Программы 5. Перечень и описание программных мероприятий 6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 8. Целевые показатели программы и методика оценки эффективности и результативности реализации программы | | | | |
| Сроки реализации Программы | 2021-2023 годы | | | | |
| Источники финансирования программы | Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) | | | |
| **Всего** | в том числе по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **12806,4** | 4 268,80 | 4 268,80 | 4 268,80 |
| Районный бюджет | **1 748,2** | 1748,20 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | **7298,9** | 4146,8 | 2074,6 | 2177,5 |
| **Итого по программе** | **21853,5** | **10163,8** | **6343,4** | **6446,3** |
| Контроль за исполнением программы | Заместитель Главы Администрации Ивняковского сельского поселения – Антонова Н.В. | | | | |
| Основные ожидаемые результаты программы | Увеличение протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | | | | |

**II. Сведения об общей потребности в ресурсах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) | | | |
| **Всего** | в том числе по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **12806,4** | 4 268,80 | 4 268,80 | 4 268,80 |
| Районный бюджет | **1 748,2** | 1748,20 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | **7298,9** | 4146,8 | 2074,6 | 2177,5 |
| **Итого по программе** | **21853,5** | **10163,8** | **6343,4** | **6446,3** |

**III.**Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Дороги местного значения обеспечивают связь внутри населенных пунктов поселения, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Ивняковского сельского поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры поселения. Состояние сети дорог сельского поселения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивняковского сельского поселения по состоянию на 01 января 2020 года составляет 58.3 км, в том числе по типам покрытий:

* с твердым покрытием – 25.6км (44 %);
* грунтовые – 32,7 км (56 %).

Протяжённость автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивняковского сельского поселения по техническим категориям:

* без категории – 58,3 км.

В настоящее время 63 процента (36,59 км) автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивняковского сельского поселения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей пользующийся местными дорогами растёт ежегодно. Несущая способность дорог, построенных по нормативам 70 – 80-х годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

В настоящее время в населенных пунктах поселения идет интенсивное строительство новых жилых домов, дороги приходят в неудовлетворительное состояние. Аналогичная ситуация складывается состоянием водопропускных труб, конструкция которых не рассчитана на возросшие нагрузки. Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивняковского сельского поселения, нуждающихся в ремонте, что к 2020 году может привести к 100-процентному износу объектов дорожного хозяйства поселения. Для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние всех 58.3 км дорог местного значения ремонт должен производиться ежегодно на 15 км дорог.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования, эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность дорог местного значения, требующих ремонта. В результате разрушение дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивняковского сельского поселения усугубляют положение в социальной сфере, вызывая:

* несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;
* нерегулярное движение школьных автобусов.

Для стабильного развития экономики поселения в производственной логистической цепочке необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к дорогам (качеству покрытия, категорийности и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивняковского сельского поселения не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

В настоящее время протяженность зарегистрированных муниципальных дорог местного значения – 0 км, что составляет 0 % от их общей протяженности. Для организации работ по паспортизации, межеванию, постановке на кадастровый учет дорог, регистрации прав собственности потребуется 1,5 млн. руб.;

- отсутствие дорог с твердым покрытием в сельских населённых пунктах обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым дорогам, которые в 3,3 раза выше, чем по дорогам с твёрдым покрытием;

- перевозки, осуществляемые грузовым транспортом большого тоннажа, предъявляют повышенные требования к дорогам (качество покрытия, категорийность и другое).

Выявление сильных и слабых сторон дорожного хозяйства поселения важно прежде всего в установлении роста доли автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивняковского сельского поселения**,** нуждающихся в ремонте, определении первоочередной задачи финансирования капитального ремонта и ремонта дорог и искусственных сооружений на них.

**IV. Цель и задачи программы**

Целью программы является:

- Приведение в нормативное автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивняковского сельского поселения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ

В связи с поставленной целью, программой предлагается выполнение следующей задачи:

- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям

**V. Перечень и описание программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Программные  мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель: **Приведение в нормативное автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивняковского сельского поселения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ** | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям*** | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения:  В.т.ч. | 2021-2023 | Федеральный бюджет | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **12806,4** | | 4 268,80 | 4 268,80 | 4 268,80 |
| Районный бюджет | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | **4898,9** | | 3346,8 | 1274,6 | 1377,5 |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Федеральный бюджет | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | **1 748,2** | | 1748,20 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | **1 500,00** | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3 | Межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог, проверка (экспертиза) проектно-сметной документации | Федеральный бюджет | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | **900,0** | | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | **Итого по задаче 1, в том числе:** |  |  | **21853,3** | | **10163,8** | **6343,4** | **6446,3** |
| **- федеральный бюджет** |  |  | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-областной бюджет** |  |  | **12806,4** | | 4 268,80 | 4 268,80 | 4 268,80 |
| **-районный бюджет** |  |  | **1 748,2** | | 1748,20 | 0,00 | 0,00 |
| **- местный бюджет** |  |  | **7298,9** | | 4146,8 | 2074,6 | 2177,5 |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:** | | |  | **21853,3** | | **10163,8** | **6343,4** | **6446,3** |
| **- федеральный бюджет** | | |  | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **-областной бюджет** | | |  | **12806,4** | | 4 268,80 | 4 268,80 | 4 268,80 |
| **- районный бюджет** | | |  | **1 748,2** | | 1748,20 | 0,00 | 0,00 |
| **- местный бюджет** | | |  | **7298,9** | | 4146,8 | 2074,6 | 2177,5 |

**VI. Сведения о распределении объемов и источников**

**финансирования по годам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) | | | |
| **Всего** | в том числе по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **12806,4** | 4 268,80 | 4 268,80 | 4 268,80 |
| Районный бюджет | **1 748,2** | 1748,20 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | **7298,9** | 4146,8 | 2074,6 | 2177,5 |
| **Итого по программе** | **21853,5** | **10163,8** | **6343,4** | **6446,3** |

**VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации**

Реализует программу и управляет процессами ее реализации исполнитель – муниципальное учреждение «Комплексный центр развития поселения» Ивняковского сельского поселения.

Исполнитель осуществляет:

* периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий Программы;
* рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
* представление отчетности в установленном порядке;
* участие в проведении проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств.

Финансирование содержания объектов дорожного строительства. капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивняковского сельского поселения, на них осуществляется с момента ввода в эксплуатацию данных объектов.

# VIII. Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности и результативности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя | | | |
| базовое 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства в Ивняковском сельском поселении»** | | | | | |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения | Км/год | 10,2 | 10,605 | 11,572 | 12,1 |
| Межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог | км/год | - | 1,9 | 4,3 | 5,8 |

Эффективность реализации Программы оценивается исполнителем Программы в установленные сроки отчётности путём соотнесения степени достижения целевых показателей Программы с уровнем её финансирования.

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:

Р = ∑ Kn (Xфакт÷ Xплан)\*100%, где:

Х факт –– текущее значение показателя;

Х план – плановое значение показателя на текущий год ;

К n –– весовой коэффициент

При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, менее 75 процентов – низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),

где:

Р– показатель результативности реализации Программы;

Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;

Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении

от 75 до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.