|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации Ивняковского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № |

1. **ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**"Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ивняковского сельского поселения "на 2021-2023 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ивняковского сельского поселения " на 2021-2023 годы(далее Программа) | |
| Ответственный исполнитель | Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Заместитель Главы Ивняковского сельского поселения Антонова Н. В.,заместитель Главы Ивняковского сельского поселения Буличенко А.В.  МУ «КЦРП» директор Носкова Е.А. | |
| Куратор муниципальной Программы | Заместитель Главы Администрации Ивняковского сельского поселения Антонова Н. В. | |
| Сроки реализации программы | 2021-2023 г | |
| Цель муниципальной Программы | - Обеспечение эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского СП, организация благоустройства территории Ивняковского СП, улучшение условий проживания населения. | |
| Источники финансирования программы | Объем финансовых средств бюджета поселения, направляемых на реализацию задач Программы, тыс.руб.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Плановый объем финансирования | | | | | Источники финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | | Местный бюджет | 52 910,7 | 17 938,2 | 17 475,0 | 17 497,5 | | Бюджет ЯМР | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | | Областной бюджет | 117,6 | 117,6 | 0,0 | 0,0 | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **ВСЕГО** | 53328,3 | 18 355,8 | 17 475,0 | 17 497,5 | | |
| Перечень целевых программ, входящих в состав муниципальной программы | Наименование подпрограммы, входящей в муниципальную программу | Ответственный исполнитель |
| 1. Муниципальная целевая программа «Комплексная программа жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского поселения» на 2021-2023 годы | Администрация Ивняковского сельского поселения (Заместитель Главы Ивняковского сельского поселения Антонова Н.В. тел: 98-98-17), МУ «КЦРП» (директор Носкова Е.А. 97-85-36) |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Разработка Программы вызвана необходимостью решения вопросов благоустройства территории Ивняковского сельского поселения. Благоустройство территории поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Концепция стратегии социально-экономического развития Ивняковского сельского поселения определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала поселения. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней. Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.  
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.  
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

В настоящее время население Ивняковского сельского поселения составляет

9747 чел, общее число населенных пунктов 81, жители постоянно проживают в 79 населенных пунктах, в остальных населенных пунктах в весенне-летний сезон временно проживают граждане из других муниципальных образований, не относящиеся к населению Ивняковского сельского поселения. Для сельского поселения характерно сочетание достаточно плотно и компактно заселенных территорий, где в населенных пунктах имеется высокий уровень благоустройства, и территорий с малочисленным населением и слабо развитой социальной инфраструктурой.

В 2018-2020 гг. в поселении проводилась активная целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. Безусловно, есть немало заметных улучшений в содержании дорог в населенных пунктах, решении вопросов озеленения. Благодаря заботам органов местного самоуправления сельского поселения в крупных населенных пунктах установлен ряд современных и популярных у детей и подростков игровых и спортивных площадок. Серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, вывоза и утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, постоянное увеличение количества несанкционированных свалок отходов, освещение улиц малых населенных пунктов поселения, распространение на территории поселения борщевика Сосновского.

Такие мероприятия как уборка мусора, снега в зимний период, скашивание травы и спиливание деревьев в летний период и т.д. позволят облагородить общий вид поселения, сделать его более чистым и благоустроенным.

Несмотря на принимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах бытовых отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации и граждане на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительное влияние на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу здоровью и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Уличное освещение, как один из важнейших объектов благоустройства.

Энергосбережение - это неотъемлемая составляющая развития экономики по инновационному пути. Переход к энергоэффективному варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Однако до настоящего времени этот источник был задействован лишь в малой степени.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы и ожидаемые конечные результаты**

1. Муниципальная программа Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ивняковского сельского поселения " на 2021-2023 принимается в целях реализации органами местного самоуправления поселения принятых на федеральном и региональном уровнях власти нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Устав Ивняковского сельского поселения.

2. Приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- организация взаимодействия между предприятиями, учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения;

- восстановление и реконструкция уличного освещения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении.

3. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

- определение перспективы улучшения благоустройства Ивняковского сельского поселения;

- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

- улучшение состояния территорий Ивняковского сельского поселения;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха граждан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- увеличение количества высаживаемых деревьев;

- благоустроенность населенных пунктов поселения.

1. **Цель и целевые показатели**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| Базовое  2020 | Плановое  2021 | Плановое  2022 | Плановое 2023 |
| **Муниципальная целевая программа «Комплексная программа жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского поселения» на 2021-2023 годы** | | | | | |
| Доля энергосберегающих к общему количеству светильников уличного освещения в населенных пунктах, % с нарастающим | % | 81 | 91 | 100 | 100 |
| Численность населения, систематически посещающих баню, чел. | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 |

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Муниципальная целевая программа «Комплексная программа жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского поселения» на 2021-2023 годы** | **53328,3** | **18 355,8** | **17 475,0** | **17 497,5** |
| Местный бюджет | 52 910,7 | 17 938,2 | 17 475,0 | 17 497,5 |
| Бюджет ЯМР | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 117,6 | 117,6 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **53328,3** | **18 355,8** | **17 475,0** | **17 497,5** |
| Местный бюджет | 52 910,7 | 17 938,2 | 17 475,0 | 17 497,5 |
| Бюджет ЯМР | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 117,6 | 117,6 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6.Основные сведения о подпрограммах,**

**входящих в состав муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского поселения» на 2021-2023 годы |
| Срок реализации | 2021-2023 |
| Ответственный исполнитель | Администрация Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО, МУ «КЦРП» |
| Цель (и) | Обеспечение эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского СП, организация благоустройства территории Ивняковского СП, улучшение условий проживания населения. |
| Задача (и) | 1.Организация содержания жилищного фонда.  2.Организация бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и обеспечение населения коммунальными услугами.  3.Организация благоустройства и озеленения территорий |
| Целевые показатели | |  | | --- | | 1. Доля энергосберегающих к общему количеству светильников уличного освещения в населенных пунктах, % с нарастающим 2. Численность населения, систематически посещающих баню, чел. | |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | Постановление Администрации Ивняковского СП ЯМР ЯО « «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексная программа жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского поселения» на 2021-2023 годы |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | [ивняковское-адм.рф](http://xn----7sbaabdy2ao2a0b1d.xn--p1ai/) |